## Slide 1: S-BPM Groupware
TK Praktikum TK WS13
  Abschlusspräsentation
  Weiterentwicklung einer webbasierten S-BPM Groupware Lösung
  André Röder Jens Hartwig
  Philip Beyer (+ weitere Kommilitonen aus dem Internet Praktikum Kurs)
  Betreuer: Stephan Borgert

## Slide 2: Gliederung
  Zielsetzung
  Herangehensweise
  Umsetzung
  Probleme
  Lessons Learned
  Technik
  Demo

## Slide 3: Zielsetzung
  Weiterentwicklung einer webbasierten Open Source S-BPM Groupware Lösung
    Hervorgegangen aus TK Projektpraktikum WS 11/12 und SS 12
  Ziel:
    Komplette Neuentwicklung des Backends in Scala mit einfacher Prozess Engine
    Weiterentwicklung des Frontends hinsichtlich Usability
    Mehr Funktionen und SBPM Sprachfeatures

## Slide 4: Herangehensweise | Projektorganisation
  Scrum als Entwicklungsmethode mit 3 Product Ownern
  Sprintdauer 2 Wochen
  Wöchentlich: Alle & Product Owner/Manager Treffen
  Bewertung Unterschiedliche „Arbeitszeiten“ gestalteten die Entwicklung teilw. schwierig
Manager (Stephan Borgert)
Frontend
Backend
Product Owner (Jens Hartwig)
Product Owner (Arne Link)
Product Owner (André Röder)
Backend Team
Frontend Team

## Slide 5: Herangehensweise | Agile Board | Plan
Notes: Planungsansicht
Epics auf der linken Seite dienen der Strukturierung
Stories & Tasks sind auf der rechten Seite zu sehen
Abtrennung Sprint / Backlog

## Slide 6: Herangehensweise | Agile Board | Work
Notes: Arbeitsansicht
Verteilung der Issues über Status Todo / In Progress / Done

## Slide 7: Herangehensweise | Agile Testing mit Bonfire
Notes: TestSession für eine Story in Jira starten
Browser Plugin herunterladen und im Browser öffnen.
Leiste auf der linken Seite

## Slide 8: Umsetzung
  Backend komplett in Scala inkl. Akka und Spray
    Aktorenbasiert (Akka)
    REST (Spray)
    SQLLite (Slick)
  Einfache Prozessausführung möglich
    inkl. History und Darstellung des Prozesses
  Administration der Groupware (Rollen, Gruppen, User) und User Login
  User Interface deutlich verbessert
  Grundzüge für Weiterentwicklung im nächsten Semester gelegt (Multisubjekte, Google Integration, …)

## Slide 9: Probleme
  Scala und zugehörige Bibliotheken (Akka, Spray, Slick) mussten erst erlernt werden
  Anfangs haben mehrere Gruppenmitglieder das Projekt verlassen
  Unterschiedliche Arbeitszeiten der Projektmitglieder
    Daraus resultierend Probleme bei der Kommunikation

## Slide 10: Lessons Learned
  Anfangs Skype Meetings organisieren um den Fortschritt zu besprechen
  Storys kleiner definieren, um sie schneller abschließen zu können
  Teilw. genauere Beschreibung der Tasks
  Konstantes Backlogging der im Gespräch oder in Kommentaren erwähnten Fehlern
  Nachfragen, Nachfragen, Nachfragen!

## Slide 11: Technik | Bestehende Architektur
Backend
Scala
REST
Spray
Akka
Slick
DB
Frontend
HTML
View
JS
jQuery
KnockoutJS
ViewModel
Director
URL Routing
Require.js
module loader
Model.js
Model
(Eigenentwicklung)

## Slide 12: Technik | Backend
Backend
Scala
Spray
Akka
Slick
DB
Scala
  Build & dependency management per SBT
  Spray dient Kommunikation mit Frontend
  Akka erweitert Scala um Aktorensystem
  Slick dient der typensicheren Anbindung einer DB (z. Z. sqlite)

## Slide 13: Technik | Akteure im Detail

## Slide 14: Technik | Bestehende Architektur
Backend
Scala
REST
Spray
Akka
Slick
DB
Frontend
HTML
View
JS
jQuery
KnockoutJS
ViewModel
Director
URL Routing
Require.js
module loader
Model.js
Model
(Eigenentwicklung)

## Slide 15: Technik | Frontend
SS2012
HTML
View
JS
jQuery
KnockoutJS
Model & ViewModel
WS2011/
2012
HTML
JS
jQuery
WS2012/2013
HTML
View
JS
jQuery
KnockoutJS
ViewModel
Director
URL Routing
Require.js
module loader
Model.js
Model
(Eigenentwicklung)

## Slide 16: Technik | URL Routing
SBPM ist eine Single Page Application
    Ohne Routing: URL -> /index.html
    Mit Routing: URL -> /sbpm/#/something
  Vorteile
    URL kann zum laden der Seiten genutzt werden
    Bessere Übersicht
  Director
    https://github.com/flatiron/director

## Slide 17: Technik | Module Loader
SBPM ist eine Single Page Application mit Subseiten
    Ohne Module Loader -> Jede Library muss pro Subseite geladen werden
    Mit Module -> Jede Library muss nur einmal geladen werden
  Vorteil
    Weniger Traffic -> Alles geht schneller
  Require JS
    http://requirejs.org

## Slide 18: Technik | MVVM
Backend
Model.js ( hasChanged, old, rest, save…)
Model
ViewModel
View
HTML
KnockoutJS
Backend
Frontend

## Slide 19: Technik | MVVM Beispiel
/user
user.js ( name.hasChanged(), name.old(), name.rest()…)
Model
ViewModel
View
administration.html
users.html
/sbpm/#/administration/Users
administration.js
users.js
Backend
Frontend

## Slide 20: Live Demo
Live Demo